**FrozenWars**

**Acta de reunión 2**

**Fecha: 13/11/2012**

**Autor: Concepción Núñez Montes de Oca**

**Versión: 1.0**



**Reunión del día 13/11/2012**

**Hora de comienzo:** 12:00.

**Hora de finalización:** 13:30.

**Participantes:** Todos los integrantes del grupo.

**Redactor del Acta:** Concepción Núñez Montes de Oca.

**Revisiones:** 16/11/12 por Concepción Núñez Montes de Oca y Gonzalo Pericacho Sánchez.

**Temas a tratar:**

* + Planteamiento de Casos de uso y requisitos.
  + Reparto del trabajo
  + Revisión del formato de los documentos.
  + Revisión de planificación
  + Presentación de funcionamiento de un chat en SmartFoxServer
  + Toma de decisiones del prototipo a presentar en la próxima entrega.
  + Presentación de ejemplo en 2D (Arkanoid) usando la librería libgdx para android (funcionamiento en dispositivo móvil).

**Decisiones tomadas:**

* + Realización de un vídeo-tutorial por parte de Concepción Núñez Montes de Oca para la instalación y configuración de un servidor WAN (Wide Area Network) en SmartFoxServer.
  + Modificación del documento Gráficos por cambio en la herramienta de desarrollo por Concepción Núñez Montes de Oca .
  + Redacción de documento maestro y creación de una plantilla para mantener un formato común en la redacción de documento por parte de Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca .
  + Redacción preliminar de los casos de uso (previo a la entrega) para la revisión del profesor Beatriz Gómez Carrero, Federico García Ávila, Daniel Corrales Rodriguez.
  + Realización del prototipo usando libgdx y SmartFoxServer. Incluye gráficos e interacción de varios usuarios con los dispositivos móviles. Realización: María Díaz Calvo, Ricardo Javier Carrión Beltrán y Diego Arranz García.
  + Redacción preliminar de los requisitos (previo a la entrega) para la revisión del profesor Daniel López Carreras, Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca .
  + La planificación no sufre modificaciones por el momento.
  + Queda fijada la próxima reunión el día viernes 23/11/2012.