**FrozenWars**

**Acta de reunión 3**

**Fecha: 20/11/2012**

**Autor: Federico García Ávila, Concepción Núñez Montes de Oca.**

**Versión: 1.0**



**Reunión del día 20/11/2012**

**Hora de comienzo:** 12:00.

**Hora de finalización:** 13:23.

**Participantes:** Todos los integrantes del grupo.

**Redactor del Acta:** Federico García Ávila y Concepción Núñez Montes de Oca.

**Revisiones:** Ninguna.

**Temas a tratar:**

* + Documentos a presentar en la entrega del martes 27/11/2012.
  + Puesta en común de la especificación de la aplicación.
  + Planteamiento y organización de requisitos, presentación al grupo.
  + Presentación al grupo de los avances de la aplicación de prueba.
  + Revisión para la compatibilidad entre requisitos y especificación de proyecto.
  + Revisión de la planificación.
  + Decisión de la próxima fecha de reunión.

**Decisiones tomadas:**

* + Se completará la especificación de la aplicación de manera más detallada por Beatriz Gómez Carrero, Federico García Ávila y Daniel Corrales Rodriguez.
  + Los casos de uso se propondrán, pero no se realizarán hasta la próxima entrega y se finalizará el documento de requisitos por Daniel López Carreras, Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca.
  + Decisiones tomadas sobre la especificación del lanzamiento de la aplicación, así como del sistema de usuarios para el modo multijugador.
  + Se finalizará la aplicación de integración de servidor y libgdx por Diego Arranz García, María Díaz Calvo y Ricardo Javier Carrión Beltrán.
  + Realización de un documento maestro del proyecto por Concepción Núñez Montes de Oca.
  + Se presentarán finalizadas todas las tareas encomendadas a cada grupo el 23/11/2012.