**FrozenWars**

**Acta reunión 5**

**Fecha: 14/12/2012**

**Autor: Gonzalo Pericacho Sánchez.**

**Versión: 1.0**



**Reunión del día 14/12/2012**

**Hora de comienzo:** 14:30.

**Hora de finalización:** 16:00.

**Participantes:** Todos los integrantes del grupo.

**Redactor del Acta:** Gonzalo Pericacho Sánchez.

**Revisiones:** Ninguna.

**Temas a tratar:**

* + Distribución de los puntos de función en el proyecto.
  + Reparto de casos de uso para su realización entre los miembros del proyecto.
  + Presentación de la evolución del proyecto para la próxima entrega.
  + Creación de la planificación en un entorno gráfico.
  + Seguimiento de avances en la lógica del servidor.
  + Seguimiento de avances en los gráficos del juego.
  + Seguimiento de avances en la lógica del juego.
  + Creación de un documento para el seguimiento de avances por entregas.

**Decisiones tomadas:**

* + Creación de un documento que contenga la distribución de los puntos de función en el proyecto por Federico García Ávila.
  + Cada caso de uso será redactado por el grupo que tenga asignado la implementación que englobe ese caso de uso.
  + La presentación de la evolución del proyecto será redactada por Concepción Núñez Montes de Oca y Gonzalo Pericacho Sánchez, siendo supervisada por Federico García Ávila, que se encargará de presentarla.
  + La creación de la planificación en un entorno gráfico será realizada por Concepción Núñez Montes de Oca y supervisada por Gonzalo Pericacho Sánchez.
  + Establecimiento de fecha para un nuevo seguimiento de avances en el servidor, gráficos y lógica del juego.
  + Creación del documento para el seguimiento de avances por entregas por Concepción Núñez Montes de Oca y Gonzalo Pericacho Sánchez.