**FrozenWars**

**Acta reunión 6**

**Fecha: 08/01/2013**

**Autor: Concepción Núñez Montes de Oca.**

**Versión: 1.0**



**Reunión del día 08/01/2013**

**Hora de comienzo:** 12:00.

**Hora de finalización:** 14:00.

**Participantes:** Todos los integrantes del grupo.

**Redactor del Acta:** Concepción Núñez Montes de Oca.

**Revisiones:** Ninguna.

**Temas a tratar:**

* + Diseño del mapa de juego.
  + Exposición de avances en el desarrollo del servidor.
  + Exposición de los nuevos gráficos creados.
  + Seguimiento de avances en la lógica del juego.
  + Seguimiento de los avances en el diseño de menús.
  + Cambio de nombre de la aplicación y nuevo logo.
  + Documentos a realizar para la entrega del 22/01/2013.
    - Control de calidad.
    - Arquitectura de la aplicación
    - Control de Riesgos.
    - Casos de uso.
  + Revisión de la planificación (tanto la realizada en gantter como la escrita)
  + Modificación de Documentos para ajustes en el formato (incluir en cada documento portada con logo).

**Decisiones tomadas:**

* + El mapa de juego será de 11X11 conteniendo 5 bloques fijos por fila. Se aumentará el tamaño de la cruceta de direcciones por María Díaz Calvo, Diego Arranz García, Ricardo Javier Carrión Beltrán (Diseño) y Concepción Núñez Montes de Oca (Gráficos).
  + Integración de los avances en el servidor expuestos por Gonzalo Pericacho Sánchez en la aplicación para Febrero por Daniel Corrales Rodríguez, Daniel López Carreras, Gonzalo Pericacho Sánchez (Servidor).
  + Aceptado “FrozenWars” como nombre del proyecto y su correspondiente logo.
  + Integración del nuevo logo creado por Concepción Núñez Montes de Oca en los documentos por Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca.
  + Establecimiento de una próxima fecha para el seguimiento de los avances de los grupos.
  + Los Documentos “Control de calidad” y “Control de Riesgos” serán realizados para la entrega por Gonzalo Pericacho Sánchez y Concepción Núñez Montes de Oca.
  + Los Casos de uso serán realizados por las personas que implementen la parte del proyecto que englobe ese caso de uso.
  + Creación del documento de la arquitectura de la aplicación por María Díaz Calvo, Diego Arranz García, Ricardo Javier Carrión Beltrán.
  + Revisión de la planificación por Beatriz Gómez Carrero y Federico García Ávila.